|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplimos a tiempo el Product Vision y el Product Backlog, aunque después tuvimos que volver a las historias para agregarles criterios de aceptación y sumar una que faltaba (confirmar match, HU-17). Lo que más se extendió fue el modelo de datos en Draw.io, que necesitó varias modificaciones. Nos ha facilitado trabajar con Scrum, que permite ajustar sin rehacer todo. Nos ha dificultado el tiempo compartido con otras asignaturas, también nos ha complicado juntarnos como equipo y la poca experiencia modelando en NoSQL.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Revisando el avance y tomando decisiones concretas cuando algo no está claro. Por ejemplo, en el modelo de datos acordamos usar _id ObjectId con un campo código, limitar los arreglos embebidos y dejar los pagos fuera del alcance. Para recuperar el desfase, trabajaremos en plan de pruebas y Docker en paralelo, y en los sprints priorizaremos las épicas principales del backlog (usuarios, alojamientos, búsqueda y compatibilidad).

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva, aunque sé que tengo cosas por mejorar. Destaco mi compromiso con el grupo y que he apoyado en tareas que no eran solo de mi rol, como el modelo de datos y los criterios de aceptación, lo que me ayudó a entender mejor el sistema antes de empezar a programarlo. Para mejorar, debo organizar mejor mis tiempos entre las asignaturas y adelantar la configuración de Docker y del entorno de desarrollo, para llegar preparado al inicio de los sprints.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de como demostrar los objetivos específicos sin usuarios reales, al docente le preguntaría, ¿Es valido implementar completas solo las épicas de mayor prioridad y dejar administración y moderación en una versión más simple?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No vemos necesario cambiar los roles, porque han funcionado bien, pero sí ajustar la carga para la etapa de desarrollo. En el plan original la codificación quedó a cargo principalmente de mi durante ocho semanas, lo que es mucho para mi persona, así que acordamos que los tres participemos programando y nos dividamos las historias por épica en cada sprint. Como actividades nuevas, Noemí y Catalina definirán los pesos y umbrales iniciales del algoritmo de compatibilidad, y yo preparare los datos de prueba (instituciones, comunas y usuarios de ejemplo) para poder probar las funcionalidades desde el primer sprint.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como regular. Como aspecto positivo, cuando logramos reunirnos las decisiones importantes las tomamos en conjunto y cada uno tiene claro su rol. Sin embargo, la comunicación no ha sido buena: nos ha costado mucho coincidir en horarios para juntarnos, lo que retrasa los acuerdos y deja tareas esperando. Para mejorar, necesitamos fijar un horario semanal de reunión, aunque sea en línea, mantener un canal donde informemos los avances y asignar tareas con plazos claros para que cada integrante cumpla con su parte.