Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la primera etapa del proyecto nos enfocamos en la definición estratégica de RoomMatch bajo el marco Scrum. Elaboramos el Product Vision, donde delimitamos el problema que enfrentan los estudiantes foráneos al buscar alojamiento y compañeros de vivienda, los usuarios objetivo (estudiante buscador, estudiante oferente y administrador de la plataforma) y la propuesta de valor centrada en la seguridad y la compatibilidad de convivencia. A partir de esta visión construimos el Product Backlog priorizado, organizado en 8 épicas y 30 historias de usuario estimadas en story points. Las épicas se ordenaron según el valor que aportan al producto, dejando primero la gestión de usuarios y perfiles, la publicación de alojamientos, la búsqueda con filtros y el cálculo de compatibilidad, que es el principal elemento diferenciador de RoomMatch. Cada historia cuenta con sus criterios de aceptación, documentados en una planilla aparte, y además definimos la Definition of Done que debe cumplir cualquier funcionalidad para considerarse terminada. Actualmente nos encontramos en la etapa de diseño, Optamos por una base de datos NoSQL en MongoDB con un modelo documental, y el modelo de datos ya cuenta con sus colecciones principales, las referencias entre documentos y una colección para las solicitudes de verificación de cuentas. Las siguientes etapas corresponden a los diagramas UML y configuración del entorno con Docker y al desarrollo iterativo por sprints, siguiendo el orden de prioridad del backlog. En cuanto a los objetivos específicos, como el porcentaje de matches que concretan la convivencia o la tasa de reportes sobre el total de anuncios, sólo podrán medirse una vez que la plataforma esté en funcionamiento. Por ahora, el trabajo realizado deja definida las funcionalidades y los criterios que permitirán cumplirlos |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo General: Desarrollar una plataforma que facilite a los estudiantes foráneos la búsqueda segura y eficiente de alojamiento y compañeros de vivienda, considerando sus necesidades, preferencias y compatibilidad. Objetivos Específicos: - Lograr que el 60% de los usuarios que generen un "match" en la plataforma concreten efectivamente la convivencia durante los primeros 3 meses de operación. - Alcanzar una tasa de respuesta de al menos un 70% en las evaluaciones de seguimiento post-match enviadas a los usuarios tras su primer mes de convivencia, para identificar variables de éxito o fracaso. - Prevenir la creación de perfiles falsos y publicaciones engañosas mediante mecanismos de validación, manteniendo la tasa de reportes de los usuarios por debajo del 5% del total de anuncios en el primer trimestre. |
| Metodología | Para abordar la problemática planteada, se implementará un Marco Ágil (Scrum), un enfoque iterativo e incremental que permite flexibilidad, validación constante y entregas continuas de software funcional. Este enfoque es altamente pertinente para el desarrollo de soluciones informáticas y procesos de automatización, ya que facilita el ajuste de procesos técnicos complejos a medida que se descubren nuevas necesidades. El proyecto se estructurará a través de las siguientes etapas y métodos de trabajo: Definición y Planificación Estratégica: Se elaborará un documento de Product Vision (máximo 2 páginas) que delimitará el problema, los usuarios objetivo y la propuesta de valor. A partir de esto, se construirá un Product Backlog priorizado, traduciendo los requerimientos técnicos y funcionales en historias de usuario estimadas. Desarrollo Iterativo (Sprints): La ejecución técnica se dividirá en iteraciones. En cada ciclo, se seleccionarán tareas específicas para conformar el Sprint Backlog. Durante estas fases se codificará la solución y se integrarán los componentes del sistema. Validación y Criterios de Aceptación: Para asegurar la calidad técnica, se establecerá una Definition of Done con criterios de aceptación claros. Cada componente desarrollado deberá pasar por pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad antes de considerarse finalizado. Diseño Estructural y Portabilidad: A lo largo de las iteraciones, se elaborará la documentación de diseño (diagramas UML mínimos, modelo de datos y arquitectura). Asimismo, se implementará la contenerización de la solución utilizando Docker (incluyendo Dockerfile, docker-compose y variables de entorno) para garantizar la portabilidad y el correcto despliegue. Cierre y Mejora Continua: Al finalizar cada iteración, se realizarán ceremonias de retrospectiva para generar evidencias sobre las mejoras del equipo y optimizar el proceso de trabajo. Finalmente, se consolidará el manual técnico y de instalación. Para la ejecución de este proyecto, si bien todos participaremos activamente en el desarrollo de la solución, cada integrante asumirá responsabilidades de liderazgo en áreas específicas para asegurar el cumplimiento de las evidencias requeridas: Catalina González Herrera (Product Owner & Quality Assurance): Rol Ágil: Responsable de redactar el documento de Product Vision. Encargada de crear, mantener y priorizar las historias de usuario en el Product Backlog. Responsabilidades Técnicas: Liderar la ejecución técnica de las pruebas (unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad) basándose en el plan de pruebas previamente diseñado. Noemí Goler Urra (Scrum Master & Arquitectura de Software): Rol Ágil: Encargada de velar por la correcta aplicación del marco ágil, facilitando la planificación del Sprint Backlog en cada iteración. Responsable de documentar las evidencias de las retrospectivas. Responsabilidades Técnicas: Liderar el diseño de la arquitectura del sistema y el modelo de datos. Además, será responsable de elaborar los diagramas UML mínimos y diseñar el Plan de Pruebas para validar la Definition of Done. |
| Evidencias de avance | Las evidencias que presentamos reflejan el avance logrado hasta la fecha con RoomMatch, corresponden principalmente a planificación y diseño, que son la base para comenzar el desarrollo por sprints y que se encuentran disponibles en la carpeta compartida del proyecto. Evidencias principales: - Product Vision: Documento que define el problema, objetivos, las necesidades, el producto y el valor de RoomMatch, junto con los roles Scrum de cada integrante del equipo. - Product Backlog priorizado: 8 épicas y 30 historias de usuario redactadas con la estructura, también priorizadas según su valor y estimadas en story points. - Criterios de aceptación: Planilla excel con los criterios específicos de cada usuario, que sirven para validar funcionalidades y como base para diseñar las pruebas. - Definition of done: Lista de verificación que establece cuando una historia se considera terminada, considerando el desarrollo y código, pruebas, arquitectura y documentación, infraestructura con Docker y cumplimiento de los criterios de aceptación. - Modelo de datos: diseño documental para MongoDB, con sus colecciones, documentos embebidos con límites definidos y referencias entre colecciones mediante _id. - Arquitectura y diagramas UML (en desarrollo): Definición de cómo se relacionan el frontend, el backend, base de datos y el servidor, junto con diagramas mínimos de casos de uso, clases y secuencias. - Gestión ágil de proyectos: Uso de scrum, con un backlog priorizado, estimación en story points y criterios de aceptación por historia de usuario. - Modelado de datos: Diseño de un modelo documental NoSQL, diciendo qué información embeber y qué referenciar según cómo será consultada por la plataforma. - Aseguramiento de calidad: Definición temprana de la definition of done y de criterios de aceptación medibles, que luego guiarán el plan de pruebas, - Seguridad informática: Incorporación desde el diseño de la verificación de la condición estudiantil y del sistema de reportes y moderación, para disminuir los perfiles falsos y publicaciones engañosas. En conjunto, estas evidencias dejan una base clara para iniciar la construcción de la plataforma, con funcionalidades priorizadas y criterios definidos para evaluar cada entrega. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Fase 1: Planificación y Definición Estratégica |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de proyectos informáticos | 1.1 Elaboración del Product Vision | Computador, Word, Discord para reuniones del equipo | 1 semana | Todo el equipo | Se definió el problema, el grupo objetivo, las necesidades, el producto y la propuesta de valor | 100% | Se agregaron los roles Scum de cada integrante al documento. |
| Gestión de proyectos informáticos | 1.2 Construcción del Product Backlog priorizado | Word, herramienta de gestión ágil | 1 semana | Catalina González | 8 épicas y 30 historias de usuario priorizadas y estimadas en story points. | 100% | Se agregó la HU-17(confirmar match) en la EP-05 y se ajustó la numeración de las historias siguientes. |
| Gestión de proyectos informáticos | 1.3 Definición de criterios de aceptación | Excel, Product Backlog | 1 semana | Bayrom Caamaño | Criterios específicos para cada historia de usuario. | 100% | Actividad nueva: las historias no tenían criterios y se documentaron en una planilla aparte. |
| Gestión de proyectos informáticos | 1.4 Elaboración de la Definition of Done | Word, Product Backlog | 1 semana | Todo el equipo | Checklist de desarrollo, pruebas, documentación, Dockery validación. | 100% | Ninguno. |
| Fase 2: Diseño de arquitectura, base de datos y UML |  |  |  |  |  |  |  |
| Construir modelos de datos | 2.1 Diseño del Modelo de datos documental | Draw.io | 2 semana | Noemí Goler | Colecciones, documentos embebidos y referencias entre colecciones. | 90% | Se definió el uso de _id con un campo código y se agregó la colección de verificación de cuentas. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | 2.2 Diseño de la arquitectura de la solución | Draw.io, documentación técnica | 2 semanas | Todo el equipo | Interacción entre frontend, backend, base de datos y servidor. | 0% | Retrasado, por las iteraciones del modelo de datos. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | 2.3 Diagramas UML mínimos | Herramienta de diagramación UML | 2 semana | Todo el equipo | Diagramas de casos de uso, clases y secuencia. | 0% | Retrasado, por las iteraciones del modelo de datos. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas | 2.4 Diseño del Plan de Pruebas | Word, Excel, criterios de aceptación | 1 semana | Todo el equipo | Pruebas unitarias, de integración, rendimiento, y seguridad por historia. | 0% | Se iniciará al cerrar los diagramas UML |
| Fase 3: Configuración de entorno y DevOps |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | 3.1 Contenerización con Docker | Docker, docker-compose, IDE | 2 semana | Bayrom Caamaño | DockerFile, docker-compose, variables de entorno y contenedor de MongoDB. | 0% | Ninguno. |
| Gestionar proyectos informáticos | 3.2 Repositorio y README.md inicial | Git, Visual Studio code, repositorio remoto | 1 semana | Bayrom Caamaño | Hasta el momento se encuentra el repositorio con su respectiva fase 1 y algunos documentos de la fase 2 pero aún faltan documentos. | 40% | se añadieron documentos respectivos de la fase 2. |
| Fase 4: Desarrollo iterativo por sprints |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | 4.1 Sprint 1: Gestión de usuarios y perfiles (EP-01, HU-01 a HU-04) | IDE, MongoDB, Docker, Git | 1 semana | Todo el equipo | Registro, inicio de sesión y perfil con preferencias de convivencia. | 0% | Ninguno. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | 4.2 Sprint 2: Publicación de alojamientos | IDE, MongoDB, Docker, Git | 1 semana | Todo el equipo | Publicar, editar y eliminar alojamientos con costo, ubicación, gastos y reglas. | 0% | Ninguno |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | 4.3 Sprint 3: Búsqueda y filtros (EP-04, HU-09 a HU-12) | IDE, MongoDB, Docker, Git | 1 semana | Todo el equipo | Filtros por costo, ubicación y preferencias. | 0% | Ninguno |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | 4.4 Sprint 4: Compatibilidad y matching (EP-05, HU-13 a HU-17) | IDE, MongoDB, Docker, Git | 2 semana | Todo el equipo | Cálculo y visualización de compatibilidad y confirmación de match. | 0% | Se asignan 2 semanas por ser la épica de mayor esfuerzo. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | 4.5 Sprint 5: Evaluación y mejora continua (EP-08, HU-18 a HU-20) | IDE, MongoDB, Docker, Git | 1 semana | Todo el equipo | Seguimiento post-match y estadísticas de éxito de los match. | 0% | Ninguno |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | 4.6 Sprint 6: Verificación, seguridad y moderación (EP-02, EP-06 Y EP-07, HU-21 a HU-30) | IDE, MongoDB, Docker, Git | 2 semana | Todo el equipo | Verificación estudiantil, reportes y panel de administración. | 0% | Ninguno |
| Fase 5: Pruebas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas | 5.1 Ejecución de QA y seguridad | Herramientas de testing, Plan de Pruebas | 1 semana | Bayrom Caamaño | Pruebas unitarias, de integración, rendimiento y seguridad con evidencias. | 0% | Ninguno. |
| Gestionar proyectos informáticos | 5.2 Manual técnico y despliegue | Word, README.md, repositorio | 1 semana | Bayrom Caamaño | Requisitos no funcionales, instalación y configuración del sistema. | 0% | Ninguno. |
| Gestionar proyectos informáticos | 5.3 Evidencia de retrospectivas | Registro de reuniones | Al cierre de cada sprint | Noemí Goler | Registro de lo que mejoró el equipo en cada sprint. | 0% | Se harán desde el Sprint 1. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado o dificultado el desarrollo del plan de trabajo: Entre los factores que han facilitado el avance está el uso de scrum, que nos permitió ordenar el trabajo en artefactos concretos (Product Vision, Product Backlog, criterios de aceptación y definition of done) y priorizar las funcionalidades según el valor que aportan a los estudiantes. También ayudó que los roles quedarán definidos desde el inicio. Catalina como Product Owner y QA, Noemí como Scrum Master y responsable de arquitectura y modelo de datos, y Bayrom a cargo del desarrollo y DevOps. En cuanto a dificultades, el diseño del modelo de datos tomó más tiempo del esperado, ya que al trabajar con MongoDB tuvimos que replantear varias decisiones que estaban pensadas para un modelo relacional, como el tipo de identificador de cada colección y qué información conviene embeber o referenciar. A esto se suma la dificultad de coordinar los horarios del equipo con la carga de las demas asignaturas. Para abordar estas dificultades, dividimos el diseño en entregas más pequeñas y revisamos en conjunto cada cambio del modelo antes de darlo por cerrado, además, dejamos documentados los criterios de aceptación de todas las historias, lo que reduce las dudas al momento de programar y facilita validar cada funcionalidad.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante esta etapa realizamos algunos ajustes al plan de trabajo original, principalmente en el backlog, en el modelo de datos y en la forma de organizar el desarrollo. En el product backlog agregamos la historia de confirmar un match con un posible roomie (HU-17 épica EP-05), ya que sin ella no era posible registrar el inicio de la convivencia ni medir el objetivo de matches exitosos. Con esto, el backlog quedó en 30 historias en 8 épicas. También notamos que las historias no tenían criterios de aceptación, por lo que se incorporó como una actividad nueva y se documentaron en una planilla aparte. Además, dejamos explícitamente fuera del alcance los pagos entre estudiantes. En el modelo de datos cambiamos la forma de identificar los documentos. En un principio evaluamos usar el RUT como identificador de los usuarios, pero finalmente mantuvimos el _id de MongoDB y agregamos un campo código autoincremental en las colecciones que lo requieren. También se agregó la colección de solicitudes de verificación de cuentas y se definieron límites para los arreglos embebidos de fotos y evaluaciones, para evitar que los documentos crezcan sin control. Por último, el desarrollo iterativo, que en el plan original aparecía como un solo bloque de 8 semanas, se separó en sprints según las épicas prop¿rizadas del backlog, Así podemos controlar mejor el avance de cada funcionalidad y realizar una retrospectiva al cierre de cada sprint.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades que aún no comienzan son la configuración del entorno con Docker, el desarrollo por sprints, la ejecución de las pruebas y elaboración del manual técnico, que según la carta gantt corresponden a las semanas siguientes del proyecto. La etapa que presenta retraso es la de diseño, en particular la arquitectura, los diagramas UML y el plan de pruebas, debido a que el modelo de datos necesitó más iteraciones de las previstas. Esto desplaza el inicio de la configuración con Docker. Para recuperar el tiempo, cerraremos primero el modelo el modelo de datos y la arquitectura, ya que son la base del desarrollo y avanzaremos en paralelo con los diagramas UML y la configuración de Docker. Al inicio de cada sprint haremos la planificación con las historias de mayor prioridad y al final una retrospectiva, para detectar a tiempo cualquier retraso y ajustar el plan si es necesario.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.